DOKTORĀTĀ UZSĀKTI BŪVDARBI

No 2011.gada 1.decembra līdz 2013.gada 31.decembrim SIA „Ružinas doktorāts” īsteno  ERAF projektu „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Ružinas doktorāts””, līguma Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/221

SIA „Ružinas doktorāts” kopš 2011.gada 1.decembra īsteno ERAF projektu „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Ružinas doktorāts””. Pašlaik ir noslēgti līgumi par būvdarbu un būvuzraudzības veikšanu. Aprīlī SIA „AQUAFARM J&J”  uzsāka doktorāta telpu renovācijas darbu veikšanu. Būvuzraudzību veiks SIA „Latgalija”. Plānotais remonta darbu izpildes termiņš ir noteikts 2013. gada 18. augusts. Projekta ietvaros tiks izremontētas 6 doktorāta telpas un  iedzīvotājiem tiks nodrošināta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība sakārtotajās telpās.

Projekta rezultātā tiks nodrošināta primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu pilnveidošana pagasta un novada teritorijā. Projekta kopējā summa  Ls 13170,13, t.sk. ERAF finansējums Ls 11009.92.

Projekta vadītāja Svetlana Sorokina