Doktorātā pabeigti būvdarbi

No 2011.gada 1.decembra līdz 2014.gada 31.janvārim SIA „Ružinas doktorāts” īsteno  ERAF projektu „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Ružinas doktorāts””, līguma Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/221

SIA „Ružinas doktorāts” kopš 2011.gada 1.decembra īsteno ERAF projektu „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Ružinas doktorāts””. Projekta ietvaros tika noslēgti līgumi par būvdarbu un būvuzraudzības veikšanu. Aprīlī SIA „AQUAFARM J&J”  uzsāka doktorāta telpu renovācijas darbu veikšanu. Būvuzraudzību veica SIA „Latgalija”. Plānotais remonta darbu izpildes termiņš bija noteikts 2013. gada 17.novembris. Projekta ietvaros tika izremontētas 6 doktorāta telpas un  iedzīvotājiem tika nodrošināta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība sakārtotajās telpās.

Projekta rezultātā tika nodrošināta primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu pilnveidošana pagasta un novada teritorijā. Projekta faktiskā kopējā summa  Ls 12760.74, t.sk. ERAF finansējums Ls 10629.70.

Projekta vadītāja Svetlana Sorokina