ūdenssaimniecības objektu attīstība Gorņicas ciemā

No 2010. gada 14. jūlija līdz 2011. gada 13. oktobrim Rēzeknes novada pašvaldība īsteno ERAF projektu "Ūdenssaimniecības pakalpojumu  attīstība  Rēzeknes novada   Silmalas pagasta    Gorņicas ciemā” (līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/077/086).

2011.gada jūnijā firma SIA  „Latgalija” uzsāka būvniecības darbus Gorņicas ūdenssaimniecības attīstībai. Par mēnesi tika rekonstruēti 1464 m ūdensvada tīklu no plānotiem 1595 m. Palika artēziskās akas atjaunošanas darbi, ūdens attīrīšanas iekārtu un ūdens rezervuāra rekonstrukcija, ūdensskaitītāju uzstādīšana un NAI rekonstrukcija. Darbu izpilde turpinās. Būvdarbi notiek saskaņā ar SIA „Austrumi” izstrādāto tehnisko projektu, darbu izpildi kontrolē būvuzraugs Vladimirs Stepanenko. Projekta īstenošanas rezultātā tiks sasniegts projekta mērķis- nodrošināt  Gorņicas ciemā ES direktīvām un Latvijas normatīvo aktu prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi un ūdenssaimniecības drošību, samazināt vides piesārņojumu  un nodrošināt efektīvu dabas resursu pielietojumu.  Kopējā projekta faktiskā  summa- Ls 149 756,37, t.sk. attiecināmās izmaksas - Ls 123 047,45; ERAF līdzfinansējums ir 85% no attiecināmajām izmaksām- Ls 104 590,33.

Projekta vadītāja J. Grišuļonoka

ūdenssaimniecības objektu uzlabošana vecružinas ciemā

No 2010. gada 14. jūlijā līdz 2011. gada 13. oktobrim Rēzeknes novada pašvaldība  īsteno ERAF projektu "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinas ciemā" (līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/078/ 087).

2011.gada jūnijā firma SIA  „ASE” uzsāka būvniecības darbus Vecružinas ūdenssaimniecības attīstībai. Par mēnesi tika izpildīta lielāka daļa no projekta darbiem: nomainīti ūdensapgādes tīkli Vecružinas ciemā (327m) un Tiskādu internātskolas sistēmā (476m), veikta kanalizācijas spiedvadu rekonstrukcija (287,5m) un izbūvēta atdzelžošanas stacija Tiskādu internātskolai. Palika šādi darbi: ūdensskaitītāju uzstādīšana daudzdzīvokļu māju atzaros (11 gab.), artēziskās akas rekonstrukcija un iekārtas uzstādīšana atdzelžošanas stacijā. Darbu izpilde turpinās. Būvdarbi notiek saskaņā ar SIA „C projekti” izstrādāto tehnisko projektu, darbu izpildi kontrolē būvuzraugs Vladimirs Stepanenko. Projekta īstenošanas rezultātā tiks sasniegts projekta mērķis- nodrošināt  Vecružinas ciemā ES direktīvām un Latvijas normatīvo aktu prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi un ūdenssaimniecības drošību, samazināt vides piesārņojumu  un nodrošināt efektīvu dabas resursu pielietojumu.  Kopējā projekta faktiskā  summa – Ls 123 175,79, t.sk. attiecināmās izmaksas — Ls 101 188,19; ERAF līdzfinansējums ir 85% no attiecināmajām izmaksām- Ls 86 009,96.

Projekta vadītāja J. Grišuļonoka